兰州理工大学实管处文件

兰理工实字[2014]第02号

关于2014年标准化实验室建设工作安排的通知

各学院：

为大力推进我校内涵式发展，努力提高人才培养质量，实现我校高水平教学研究型大学的建成目标，发挥实验室在人才培养中的关键作用，加快我校实验室建设标准化的步伐，强化实践育人的理念，推进实验教学改革和实验室内涵建设，加强实验教学环境条件建设、实验教学队伍建设和实验室信息化建设，制定实验教学的相关标准，提高实验室建设、仪器设备使用、实验室队伍建设、信息化建设、实验室安全和管理水平。根据学校2014年整体工作安排和实验室管理处工作计划，经学校研究决定：2014年度在全校范围内拟建10个标准化实验室，各学院要高度重视、认真组织、精心策划、扎实推进，确保标准化实验室建设工作的顺利进行。具体安排如下：

一、总体原则

标准化实验室要围绕“内涵发展，立德树人”的人才培养目标，强化实验室在人才培养中的保障作用；标准化实验室建设要逐步推进，坚持“科学规划，合理配置，做实基础，做强专业，均衡发展，突出特色，分类建设，梯次推进”的规划原则；标准化实验室建设要科学谋划，兼顾虚拟仿真与实体设备相结合，硬件设施与软件环境相结合，实验教学与科学研究相结合，经典传承与现代创新相结合；标准化实验室建设要坚持申报与建设、运行与管理、效益与示范并重，注重体系建设、系统配置、整体优化、技术先进、综合效益，实现实验室制度与文化建设、教学设备内容体系建设、实验师资队伍建设、安全环境与信息化建设和实验教学质量建设的标准化。

二、组织管理

学校成立标准化实验室建设指导委员会（下称指导委员会），负责制定标准化实验室的标准体系，审定标准化实验室建设方案和建设计划，评定标准实化验室和标准化实验室授牌，管理和考核全校标准化实验室；指导委员会下设工作办公室，办公室挂靠实验室管理处。各学院应成立相应的标准化实验室建设工作小组，具体负责本学院标准化实验室建设的规划、申报、建设和管理工作。标准化实验室由学院自愿申报，学校统一建设，校指导委员会组织专家评审，符合《兰州理工大学标准化实验室标准体系》的实验室，由学校授予 “兰州理工大学标准化实验室”称号。已获得“兰州理工大学标准化实验室”称号的学院要加强日常管理，保持标准状态，学校指导委员会对标准化实验室每年组织专家评审一次，经专家评审不达标的实验室给予黄牌警告，令其整改半年，半年后仍不达标者采取摘牌处理。

三、任务分解

首批承建单位：2014年学校首批拟建10个标准化实验室（按具体房间建），经研究确定，首批标准化实验室由有建设基础、已获得国家级实验教学示范中心的两个单位和省级实验教学示范中心的八个单位承建，重点突出规章制度、文化氛围、功能简介、规程规范、流程标准化的等建设。

具体工作安排：5月25日各承建单位依据《兰州理工大学标准化实验室建设指标体系》申报拟建标准化实验室建设方案，6月底学校指导委员会组织论证，7月初开始建设，11月中旬校指导委员会组织评审，11月下旬教学工作会议期间，学校对首批获得“兰州理工大学标准化实验室”称号的实验室举行授牌仪式。

承建任务分解：

| 示范中心 | 承建单位 | 拟建实验室 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育部机械工程训练中心 | 机电学院 | 1-2 | 刘永平 |
| 教育部材料工程实验中心 | 材料学院 | 1-2 | 汤福领 |
| 省级物理实验教学中心 | 理学院 | 1 | 王青 |
| 省级化学化工实验教学中心 | 石化学院 | 1 | 梁瑞 |
| 省级电子电气实验教学中心 | 电信学院 | 1 | 杨新华 |
| 省级生命科学与工程实验教学中心 | 生命学院 | 1 | 马建忠 |
| 省级信息技术与工程实验教学中心 | 计通学院 | 1 | 冯涛 |
| 省级土木工程实验教学中心 | 土木学院 | 1 | 韩建平 |
| 省级流体机械实验教学中心 | 能动学院 | 1 | 李金平 |
| 省级经济管理实验教学示范中心 | 经管学院 | 1 | 李亚兵 |

四、标准体系

根据教育部《高等学校实验教学示范中心建设标准》，经过调研国内兄弟院校实验室建设取得的经验，结合我校实际，制定《兰州理工大学标准化实验室建设标准体系》，该标准体系包括实验室管理制度与文化建设、实验队伍建设、环境与安全建设、实验装备与基础设施、实验教学组织与运行五个一级评价指标、二十八个二级评价指标和三十七个三级评价指标。标准体系附后。

实验室管理处

二〇一四年四月二十八日

兰州理工大学标准化实验室建设指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 规章制度与文化建设 | 规章制度 | 仪器设备管理制度：实验室有仪器设备的管理制度和办法，包括仪器设备损坏、丢失赔偿、维护维修、低值耐用品管理等内容。 |
|  |  | 安全与环保制度：实验室有安全与环保制度，并执行安全责任人定期进行检查制度。 |
|  |  | 学生实验守则：实验室有学生实验守则，悬挂在墙上，学生能够遵守。 |
|  |  | 工作档案管理制度：实验室建立工作档案管理制度并实施。 |
|  |  | 基本信息的整理上报制度：实验室任务（实验教学、科研、社会服务）、人员情况、仪器设备信息等收集、整理、汇总上报制度。 |
|  | 文化氛围 | 实验室功能定位准确，特色鲜明，简介齐全，定位与简介上墙悬挂。 |
|  |  | 室内悬挂名言警句及本学科科学家介绍。 |
|  |  | 主要规章制度悬挂齐全。安全管理制度和规程室内悬挂，各类人员岗位责任制度室内悬挂，学生实验守则室内悬挂。 |
|  |  | 室内悬挂实验流程、原理、方法和相关实验教学图片。 |
|  |  | 室内布置整齐，标识清晰，卫生整洁。 |
|  |  | 实验室实现网络化、信息化，学生选课、成绩上报、实验室信息等均通过信息平台实现。 |
| 实验队伍建设 | 组织机构 | 组织机构健全，有一名分管学院领导，一名直管实验室（中心）主任，一名专职人员具体管理。 |
|  | 人员结构 | 实验室应有专职人员，岗位设置合理，定编符合一个标准实验班（30-40人）配备一名专职实验人员；硕士以上学历和高级职称人员占人员总数的三分之一以上。 |
|  | 人员考核 | 实验室专职人员实行坐班制，实验室有对实验室人员的考勤和考核办法和定期考核材料。 |
|  | 人员培训 | 实验室有人员培训计划，并落实到具体项目和人员。 |
|  | 指导老师 | 对本学年首次开出的新实验项目要求指导教师试做，对首次上岗的教师有试讲要求。有理论课教师参与实验教学和研究生助理实验教学。 |
| 环境与安全保障 | 学生实验用房 | 实验室无破损，无安全隐患，门、窗、锁完整无缺，墙面无脱落及无损。实验课上课生均使用面积不低于2.5m2，试验台、凳、架无破损，符合规范。 |
|  | 设施及环境 | 实验室的通风、照明、控温控湿等设施完好。能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全规范。 |
|  | 安全措施 | 实验室有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设施和措施，实验操作室、仪器室、药品室、准备室和办公休息室单独分开，实现人机分离；实验室操作人员防护服、手套、眼镜、鞋帽穿戴整齐规范。 |
|  | 特殊技术安全 | 高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，距离明火10m以外；使用放射性同位素的有许可证、上岗证，有计量检测手段；对易燃、剧毒物品有领用管理办法；对病菌、实验动物有管理措施。特种设备做到专人负责、专人操作、持证上岗、定期培训、有效防护。 |
|  | 环境保护 | 实验室有三废（废气、废液、废渣）处理措施，噪音小于70dB。符合环保要求。 |
|  | 安全责任落实 | 校、院、实验室（中心）签订安全目标责任书，安全有专人负责，每日巡视巡查，安全隐患及时排除，危险源识别准确标识清晰，积极参加学校举办的各类安全演练，实验室实行安全考试准入制，制定安全预案并严格执行，无各类安全事故。 |
|  | 整洁卫生 | 实验室内无其他杂物。实验室家具、仪器设备整齐，布局合理。桌面、仪器无灰尘，地面无尘土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，室内、墙面及管道、线路、开关板上无积灰与蛛网等杂物。 |
| 实验装备与基础设施 | 设备管理 | 实验室仪器设备有专人管理，并建立文字管理档案（含技术资料、使用记录、维修记录等），实行计算机管理。资产账、物相符率达到100%。 |
|  | 设备配置 | 实验室仪器设备配置先进、合理，设备套数能够满足基础实验1-2人/套、专业基础实验2-3人/套（或工部）、专业实验4-6人/套（或工部）。 |
|  | 设备完好率 | 仪器设备完好率100%。 |
|  | 设备更新率 | 仪器设备更新及时，每四年为一个更新周期，更新率：电子设备50%，通用仪器30%,机械设备10%，大型仪器5%。 |
|  | 设备使用率 | 大型设备仪器使用率80%以上，非大型仪器设备使用率90%以上；用于基础实验教学的仪器设备使用率90%以上，专业基础实验教学的仪器设备使用率80%以上，专业实验教学的仪器设备使用率70%以上，使用率不足部分可通过开放实验补足。 |
|  | 基础设施 | 实验室场地基础设施齐全、宽敞明亮，保证实验生均面积在2.5m2以上。 |
| 实验教学组织与运行 | 实验大纲 | 要有完整的实验教学大纲，大纲的编制要同专业建设、学科建设相结合，同整合和完善实验课程内容体系相结合。 |
|  | 实验教材 | 所承担的实验课程有统编教材或自编教材。 |
|  | 实验项目 | 实验项目设置合理，层次分明，形成验证、综合、设计和研究创新系列，承担的每门实验课程中综合设计和研究创新实验比例应该达到30%以上。实验开出率100%。 |
|  | 实验分组 | 标准实验教学分组人数为30-40人。 |
|  | 教学组织 | 实验指导教师上课十分钟前到实验室，组织学生签到；实验教学准备充分，资料齐全，器具完好，讲解清晰，教法新颖，演示标准，指导到位，随堂巡视，纠错及时。 |
|  | 教学资料 | 教学计划书填写完整，教案书写规范，实验报告批改及时，学生成绩评定准确上报无误，教学资料规范齐全，教学总结客观全面。 |
|  | 教学质量 | 学生评教良好以上，教学督导良好以上，学生实验技能抽查评价良好以上，学校督导检查结果良好、无教学事故。 |
|  | 实验预约 | 所有实验项目实行网上预约制。 |
|  | 开放实验 | 实验室除完成计划内教学任务外，还要承担开放实验，开放实验人时数要达到5000人时/年。 |